

**“Reporte del Tercer Sprint”**

**Integrantes:**

Quiñonez Rivera, Esteban 19200290

Flores Moreno, Juan Diego 21200260

Zuñiga Urbano, Enzo 18200108

Marcos Vásquez, Eduardo Manuel 17200286

Espinoza Carlos, Diego Sebastian 21200210

Allain Alegre, Diego Arturo 21200197

Layme Moya, Victor Hugo 21200263

**Profesora:**

Wong Portillo, Lenis Rossi

**Curso:**

Gestión de la Configuración del software

**Año:**

2023-II

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo

2. Objetivos del Sprint

2.1. Refuerzo de Seguridad

2.2. Funcionalidades Adicionales

2.3. Mejoras de la Experiencia de Usuario

3. Tareas Completadas

3.1. Refuerzo de Seguridad

3.2. Funcionalidades Adicionales

3.3. Mejoras de la Experiencia de Usuario

4. Desafíos y Problemas

4.1. Desafíos en la Implementación de Medidas de Seguridad Adicionales

4.2. Retroalimentación de Usuarios sobre Interfaz de Usuario

5. Próximos Pasos

6. Conclusiones

1. **Resumen Ejecutivo:**

Durante el tercer sprint, el equipo se centró en mejorar la funcionalidad general de la plataforma, consolidando las características existentes y abordando áreas de oportunidad identificadas en sprints anteriores. Se hicieron esfuerzos específicos para fortalecer la seguridad, mejorar la experiencia del usuario y agregar características adicionales solicitadas por los usuarios y organizadores de eventos.

1. **Objetivos del Sprint:**
   1. Refuerzo de Seguridad:

* Implementación de medidas de seguridad adicionales.
* Auditoría de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades.
  1. Funcionalidades Adicionales:
* Desarrollo de la funcionalidad de recordatorios de eventos para usuarios.
* Implementación de funciones mejoradas de búsqueda de eventos y asientos.
  1. Mejora de la Experiencia del Usuario:
* Ajustes en la interfaz de usuario basados en la retroalimentación de los usuarios.
* Implementación de mejoras de usabilidad y accesibilidad.

1. **Tareas Completadas:**
   1. Refuerzo de Seguridad:

* Implementación de capas adicionales de seguridad para proteger datos sensibles.
* Auditoría de seguridad completada con resolución de problemas identificados.
  1. Funcionalidades Adicionales:
* Desarrollo e implementación de la funcionalidad de recordatorios de eventos.
* Mejoras en las funciones de búsqueda, incluida la opción de búsqueda avanzada.
  1. Mejora de la Experiencia del Usuario:
* Ajustes en la interfaz de usuario para una navegación más intuitiva.
* Implementación de mejoras de accesibilidad para usuarios con discapacidades.

1. **Desafíos y Problemas:**
   1. Desafíos en la Implementación de Medidas de Seguridad Adicionales:

* La implementación de capas de seguridad adicionales presentó desafíos técnicos que requirieron una cuidadosa resolución.
  1. Retroalimentación de Usuarios sobre Interfaz de Usuario:
* La retroalimentación de los usuarios sobre la interfaz de usuario siguió siendo variada, destacando la necesidad de un enfoque continuo en la usabilidad.


1. **Próximos Pasos:**

* Como organizador de eventos, quiero personalizar la información mostrada en mi panel de estadísticas: Iniciar el desarrollo de la capacidad de personalización para los organizadores.
* Optimización Continua: Realizar pruebas de rendimiento continuas y realizar mejoras según sea necesario.
* Implementar ajustes adicionales en la interfaz de usuario según la retroalimentación reciente.

1. **Conclusiones:**

El tercer sprint fue un paso positivo hacia la creación de una plataforma de ventas de entradas más robusta y centrada en el usuario. Se lograron avances significativos en seguridad y funcionalidades adicionales, aunque persisten desafíos en la percepción de la interfaz de usuario. El equipo está comprometido con la mejora continua y espera abordar estos desafíos en sprints futuros.

1. **Aprobación:**



Esteban Quiñonez Rivera

25/09/2023